| Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff | Datum: 22.10.2025 Beginn: 15.30 Ende: 16:45 Raum: EUP G111 |
| --- | --- |
| Protokollführer: Noah Wilczek Abwesend: / | Protokollnummer: 2 Coachingtermin: 22.10.2025 – Vorstellung Projekt-Pitch |

| Rolle | Name |
| --- | --- |
| Product Owner | Noah Wilczek, Timo Hess |
| Scrum Master | Carlos Quispe |
| Quality Manager | Joshua Kortyka, Mohammed Slimani |
| Tech Lead | Georgij Seidler, Jonas Schulz |

| Tagesordnungspunkte |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Feststellung der Anwesenheit |
| Top 2 | Bericht der Product Owner – Vorstellung unserer ersten Woche |
| Top 3 | Vorstellung der ersten Woche der anderen Gruppe |
| Top 4 | Nachbesprechung |

# Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus

  - Status Grün: Erste Woche vorgestellt; alles läuft nach Plan, derzeit keine Probleme

- Gant und Bournouttabelle wurden erstellt und werden fortgehend weitergeführt

- Aufgaben des aktuellen Meilensteins und der nächsten Woche wurden vorgestellt

# Ergebnisse der Sitzung:

- Planung und Arbeitstempo bisher in Ordnung, vom Kunden bisher nichts anzumerken

- Punkte für das nächste außerordentliches Meeting

  - Besprechung des Fortschritts des ersten Meilensteins

  - User-Stories erstellen

# Action List

| Was? | Wer? | Wann? |
| --- | --- | --- |
| Außerordentliches Meeting | alle | 28.10.2025, 20:00 Uhr |

22.10.2025, Noah Wilczek

Anlage: Weekly-Meeting 2.pptx