| Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff | Datum: 26.11.2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:45 Raum: EUP G111 |
| --- | --- |
| Protokollführer: Carlos Quispe Abwesend: / | Protokollnummer:7 Coachingtermin: 12.11.2025 – Weekly Meeting 7 |

| Rolle | Name |
| --- | --- |
| Product Owner | Noah Wilczek, Timo Hess |
| Scrum Master | Carlos Quispe |
| Quality Manager | Joshua Kortyka, Mohammed Slimani |
| Tech Lead | Georgij Seidler, Jonas Schulz |

| Tagesordnungspunkte |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Feststellung der Anwesenheit |
| Top 2 | Sprint-Review und Präsentation Gruppe 1 |
| Top 3 | Sprint-Review und Präsentation Gruppe 2 |
| Top 4 | Nachbesprechung |

# Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus: grün

- 35 Stunden geleistet

- Übersicht Meilenstein

- Datenbanken in diese Woche

Kunde:

- Was hat im Team gut funktioniert? Gab es Probleme?

- Aufgaben erledigt / nicht erledigt

- Zu wenig Zeit investiert/ fleißig

# Ergebnisse der Sitzung:

- Umstieg auf Laravel

- Datenbank fast fertiggestellt

- Backend bis nächste Woche geplant

- User Stories werden bearbeitet

- Sicherheit und Architektur ebenfalls fast fertig

- Meilenstein abgeschlossen

# Action List

| Was? | Wer? | Wann? |
| --- | --- | --- |
| Implementierung Backend | Alle | 19.11 – 26.11 |
| Userstorys abarbeiten | Alle | 19.11 – 26.11 |
| Außerordentliches Meeting | Alle | 30.11 – 18:00 |

26.11.2025, Carlos Quispe

Anlage: